Project Name : Integration Core System Project Site : LPS Vendor : PT. NTT Indonesia Digital Business Solutions Date : 23 September 2021 Reg. Number :

Minutes of Meeting

Brief Description/Agenda:

Konfirmasi Artefak Pengawasan Likuidasi

| Attendees |  |  |
| --- | --- | --- |
| NTT Team | LPS Team |  |
| Leny Ramawati (BA) | Agus Afiantara |  |
| Rangga Pradesa (BA) | Agha Dwin |  |
| Risky Widy Satria (BA) | Andreas |  |
| Dimas (Tech) | Frederica Hutauruk |  |
| Reza (Tech) | Juliesy Tambunan |  |
|  | Noval Andrian |  |
| Note: PO: Product Owner/ Marketing Communication and Control Officer ¦ PM: Project Manager ¦ SA: Software architect/System Analyst ¦ TL: Team Leader BA : Business Analyst ¦ QA: Quality Assurance ¦ Dev BE: Developer Back End ¦ Dev FE: Developer Front End ¦ SC: Steering Committee |  |  |

| Summary of the discussion |  |
| --- | --- |
| No | Item discussed |
| Modul Pengawasan Likuidasi |  |
| 1 | Aplikasi TL |
|  | - Agar ditambahkan contoh receipt pada mockup aplikasi TL mobile apps - Agar ditambahkan fitur share receipt pada aplikasi TL mobile apps dalam bentuk image/pdf ke WA atau email debitur - Konten receipt harus ada barcode dan kode pembayaram - Pembayaran yang telah diinput pada aplikasi TL mobile apps akan otomatis membentuk transaksi penerimaan pada akuntansi BDL - Jika dimungkinkan, agar disediakan fitur pengecekan memory HP secara otomatis pada saat user membuka aplikasi pertama kali. Muncul warning agar menyediakan space memory yang cukup. Hal ini diperlukan ketika user melakukan input kunjungan ataupun pembayaran secara offline, sehingga data yang diinput akan disimpan pada memory HP. - Apabila HP user sudah mendapatkan jaringan, makan data yang disimpan pada HP harus otomatis tersinkronisasi dengan server/dashboard collection system ICS - Agar ditambahkan opsi All untuk pilihan debitur dan informasi nama debitur pada data rekap yang ditampilkan (menu rekap aplikasi TL mobile apps) - Agar ditambahkan menu pengkinian data debitur pada aplikasi TL mobile apps - Ditambahkan pilihan kondisi debitur pada menu kunjungan, dropdown berisi Koperatif, Tidak Koperatif, Tidak Ditemukan, Meninggal, Tidak Memiliki Kemampuan Bayar - Pengelolaan data kondisi debitur dilakukan oleh pelaksana GLIK pada dashboard collection system ICS - Dropdown TCODE pada menu pembayaran berisi pembayaran penuh/angsuran untuk masing-masing kewajiban (pokok, bunga, denda) - Dimungkinkan untuk upload foto bukti kunjungan lebih dari 1 - Untuk login, pengecekan dilakukan atas username dulu baru password - Aktor Pelaksana pada semua artefak agar diubah menjadi Pelaksana GLIK - Ditambahkan fitur chat antar TL maupun Pelaksana GLIK pada aplikasi TL mobile apps dan dashboard collection system ICS - Fitur chat hanya dapat dilakukan pada masing-masing BDL - Dashboard collection system ICS agar menampilkan tracking pergerakan TL dari titik keberangkatan sampai dengan titik berhenti (seperti tracking ojek online) - Data tracking yang ditampilkan diberikan pilihan TL |
| 2 | Fitur Akuntansi BDL |
|  | - Terdapat menu transaksi penerimaan, pengeluaran, haircut - Transaksi penerimaan akan terbentuk secara otomatis pada akuntansi BDL, setelah GPBN selesai melakukan transaksi pada SAP. (SAP akan mengirimkan data transaksi ke akuntansi BDL disertasi dengan notifikasi) - Kemudian baru dilakukan penjurnalan atau persetujuan posting pada akuntansi BDL - Data transaksi penerimaan yang dibentuk agar ditambahkan informasi ID SAP, Status SAP, Nominal SAP - Transaksi pengeluaran dilakukan pada akuntansi BDL dulu kemudian mengirimkan data transaksi pada SAP yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan positing oleh group yang berwenang - Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran akan menghasilkan notifikasi (notifikasi ke GLIK sendiri mapun ke Group lain) - Dimungkinkan untuk melakukan koreksi upaya TL, dengan cara mereverse transaksi yang merefer transaksi sebelumnya - Transaksi pengeluaran untuk faktor pengurang, disediakan pilihan aset - Satu transaksi pengeluaran faktor pengurang dimungkinkan untuk lebih dari satu aset, sehingga pilihan aset juga dapat dilakukan lebih dari satu - Transaksi pencairan aset yang dilakukan oleh TL, Pelaksana GLIK dapat melakukan checklist sebelum dilakukan persetujuan oleh atasan. Checklist dilakukan per tansaksi berupa pilihan kondisi transaksi (sesuai/tidak sesuai) dan keterangan yang diinput secara freetext. Setelah dilakukan checklist, akan muncul summary berapa total transaksi yang diajukan oleh TL, berapa yang sesuai dan berapa yang tidak sesuai |
| 3 | Dana Talangan |
|  | - Pembayaran dan pengembalian dana talangan dilakukan pada fitur akuntansi BDL - Pada grid surat pengajuan dan persetujuan agar diberikan page |
| 4 | RKAB |
|  | - RKAB pertama kali disusun saat perencanaan likuidasi, kemudian hasilnya diterima dan diupdate oleh GAMR, hasil RKAB GAMR diserakan ke pengawasan likuidasi, selanjutnya akan ada update GAMR versi pengawasan likuidasi, hasil GAMR versi pengawasan likuidasi akan diterima oleh pengakhiran likuidasi dan diubah pada saat proses evaluasi potensi - RKAB versi pesiapan, pengawasan dan pengakhiran ditentukan oleh siapa yang melakukan penyusunan/update berdasarkan role id (pelaksana persiapan/pelaksana pengawasan/pelaksana pengakhiran) termasuk RKAB versi GAMR - Versi RKAB pada saat pengawasan dan evaluasi potensi bisa lebih dari 1 - Agar disediakan fitur pilihan draft/final saat menyimpan RKAB, draft digunakan untuk simulasi - Ditambahkan fitur perbandingan RKAB final vs realisasi dan RKAB persiapan vs GAMR vs pengawasan vs pengakhiran |
| 5 | Pembayaran Kewajiban Pegawai BDL |
|  | - Nama tunjangan saat pengisian data tunjangan dapat diinput secara freetext, dikarenakan jenis tunjangan per masing-masing BDL bisa berbeda - Fitur tambah pada grid agar menggunakan tombol tambah tersendiri - Dimungkinkan untuk menambah tab tunjangan selain 4 yang telah disediakan - Agar diberikan fitur upload per masing-masing data (gaji pokok, tunjangan dan kewajiban) - Terdapat pilihan sifat tunjangan (tetap/tidak tetap) per masing-masing tab tunjangan - Data tunjangan yang ditampilkan pada summary perhitungan pesangon |
| 6 | Pengangkatan/Pemberhantian/Penggantian Tenaga Pendukung |
|  | - Agar diberikan fitur pengelolaan data tenaga pendukung - Data pendukung per masing-masing BDL dibedakan - Agar ditambahkan fitur cheklist - Review sheet dilakukan per batch pengajuan (bisa lebih dari 1 TP) - Saat persetujuan agar diberikan status persetujuan yang didapat dari ecorr (ecorr kirim status persetujuan ke ICS) |
| 6 | Penilaian KAP |
|  | - Agar ditampilkan fitur pilihan kegiatan (NP/LANAP/LAPAN) saat masuk ke menu penilaian KAP - Setelah itu User akan melakukan pemilihan KAP yang akan dilakukan penilaian, dropdown yang muncul saat pemilihan KAP adalah data KAP yang pernah dilakukan penilaian sebelumnya (penilaian terakhir) - Untuk KAP yang belum pernah dilakukan penilain sebelumnya, user harus melakukan input nama KAP secara freetext. Selanjutnya data KAP baru yang telah dilakukan penilaian akan tersimpan dan akan muncul pada dropdownlist pemilihan KAP - Halaman penilaian akan menampilkan data penilaian terakhir KAP namun bisa dilakukan update penilaian (hanya berlaku untuk KAP yang pernah dilakukan penilaian sebelumnya), sebaliknya halaman penilaian akan kosong untuk KAP baru - Saat persetujuan agar diberikan status persetujuan yang didapat dari ecorr dipisahkan berdasarkan kegiatan NP/LANAP/LAPAN (ecorr kirim status persetujuan ke ICS) - Untuk pemisahan status sesuai kegiatan bergantung kepada data ecorr |
| 6 | Penyusunan/Penerimaan NP |
|  | - Tampilan neraca agar disesuaikan dengan BLISS (kolom koreksi ada ditengah debit/kredit) - Upload NP unaudited berupa rincian debit/kredit dan berupa neraca, terdapat fitur rekon untuk rincian dan neraca sebelum ditampilkan pada summary - Pengisian NP audited dapat dilakukan secara upload neraca atau input langsung pada screen summary - Pengisian koreksi dapat dilakukan dengan cara upload transaksi koreksi debit/kredit atau input langsung pada screen summary - Saat persetujuan penerimaan NP audited agar diberikan status persetujuan yang didapat dari ecorr (ecorr kirim status persetujuan ke ICS) |
| 7 | Penyusunan Laporan Bulanan |
|  | - Agar menyesuaikan dengan BLISS, karena untuk saat ini laporan bulanan dihasilkan oleh BLISS - Yang perlu ditambahkan adalah progres dan kendala hambatan - Angka diambil dari BLISS (perlu dikaji sumbernya dari mana saja) - Penambahan atau pengurangan data dilakukan pada fitur akuntansi BDL - Transaksi tidak boleh dilakuakan secara backdated/ketika status laporan bulanan yang sudah close - Detail pembayaran yang sudah pernah dilakukan dapat dilihat per masing-masing debitur - Detail data kredit agar dapat menampilkan OS awal, total pembayaran dan sisa OS (OS awal – total pembayaran) - Detail pembayaran yang sudah pernah dilakukan, sehingga dapat ditampilkan juga - Halaman persetujuan ditampilan summary laporan bulanan - Untuk surat monitoring akan digenerate otomatis oleh sistem dan ditampilkan pada screen berupa word dimana untuk pengisian data laporan bulanan akan merge dari hasil summary laporan bulanan - Penomoran surat monitoring dikosongkan |
| 7 | Upaya Tim Likuidasi |
|  | - Data didapat dari akuntansi BDL berupa data penerimaan pencairan aset per periode - Agar ditambahkan fitur pilihan periode dan bulan ke, untuk pengisian upaya TL - Dimungkinkan untuk melakukan transaksi koreksi atas pencapaian TL pada bulan berjalan - Tansaksi koreksi dilakukan pada fitur akuntansi BDL dan dapat merefer transaksi yang akan dikoreksi Contoh kasus: Bulan April pencairan 10jt, mei dilakukan koreksi dengan merefer transaksi 10jt bulan april. Reverse 10jt bentuk 6jt. Yang ditampilkan pada kertas kerja adalah 6jt di bulan April - Pada kertas kerja upaya debitur dan agunan, kolom upaya akan berubah warna sesuai formula pada kertas kerja excel |
| 8 | Quick Review |
|  | - Agar ditambahkan fitur pilihan periode dan bulan ke, untuk menampilkan quick review - Disesuaikan dengan kertas kerja dan BLISS - Disusun oleh Pelaksana GLIK |
| 9 | LANAP/LAPAN |
|  | - Data LANAP/LAPAN diambil dari NP dan transaksi akuntansi BDL, apabila ada penambahan data harus ditransaksikan pada akuntansi BDL - Untuk laporan hasil LANAP/LAPAN akan digenerate otomatis oleh sistem dan ditampilkan pada screen berupa word dimana untuk pengisian data LANAP/LAPAN merge dari hasil LANAP/LAPAN |
| 10 | Pinjaman Operasional |
|  | - Data usulan anggaran biaya diambil dari RKAB - Data aset diambil dari aset yang dialihkan (GPEB) - Kebutuhan biaya adalah nilai nett dari data usulan dikurang dengan aset dan hapus buku - Checklist review kepatuhan dapat didownload excel - Untuk pembayaran/pengambalikan pinjaman operasional dilakukan pada fitur akuntansi BDL |
| 11 | Pencairan Aset Sebelum LANAP (permohonan izin pencairan) |
|  | - Judul pada screen mockup agar diubah menjadi Pencairan Aset Sebelum LANAP - Data aset yang ditampilkan pada saat pemilihan aset adalah data aset yang belum dicairkan dan agar dikategorikan berdasarkan aset - Pemilihan aset yang dipilih adalah bersifat mohonan perizinan untuk dicairkan - Hasil pemilihan aset akan ditampilkan dan digrouping berdasarkan kategori aset |
| 12 | Realisasi pencairan aset |
|  | - Dilakukan di fitur akuntansi BDL (penerimaan) oleh TL |
| 13 | Pemberian Haircut |
|  | - Dilakukan di fitur akuntansi BDL - Menu hanya untuk menampilkan laporan debitur yang telah diberikan haircut - Tampilan disesuaikan dengan kertas kerja - Agar dapat melakukan penambahan data debitur haircut off balance sheet |
| 14 | Insentif TL dan TP |
|  | - Data yang ditampilkan adalah data pencairan aset yang sudah ditransaksikan pada fitur akuntansi BDL - Nilai faktor pengurang diambil dari transaksi pengeluaran faktor pengurang pada fitur akuntansi BDL, apabila nilai faktor pengurang diperuntukan lebih dari satu aset makan harus dibagi secara proposional berdasarkan nilai aset - Data pencairan harus sinkron dengan data pencatatan upaya TL termasuk koreksi pencairan aset - Disediakan fitur checklist compliance review untuk TL yang dilakukan oleh Pelaksana GLIK berdasarkan list dari risk dan compliance review - Disediakan pengelolaan parameter list compliance review - Saat persetujuan agar diberikan status persetujuan yang didapat dari ecorr (ecorr kirim status persetujuan ke ICS) |
| 15 | Distribusi Hasil Likuidasi |
|  | - Tampilan neraca dan sisa aset disesuaikan dengan distribusi pada modul pengakhiran (sisa aset digrouping berdasarkan kategori) - Dokumen pemberitahuan sisa kewajiban akan digenerate otomatis oleh sistem dan ditampilkan pada screen berupa word dimana untuk pengisian datanya akan merge dari distribusi hasil likuidasi |
| 16 | Fitur Umum |
|  | - Fitur checklist agar disesuaikan dengan fitur umum (tidak ada pilihan periode) |

| Action Plan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action item(s) | Responsible | Due Date | Status |
| - Revisi Use Case Diagram, Activity Diagram dan Mockup (hasil revisi akan disampaikan melalui email) | NTT |  |  |
| - Diskusi dengan Tim Teknikal NTT perihal: - fitur pengecekan memory HP secara otomatis pada saat user membuka aplikasi pertama kali - menampilkan tracking pergerakan TL dari titik keberangkatan sampai dengan titik berhenti (seperti tracking ojek online) | NTT |  |  |
| - Melakukan pengkajian terhadap pain point | NTT |  |  |

| Next Meeting Schedule |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date |  | Time |  | Location |  |
| Objective: |  |  |  |  |  |